## Slide 1: 펀더멘탈 분석을 통한 주식 추천 서비스(중간보고)
WDF-AI-PJT01 AI 3팀(판타스틱4)
Notes: 디지털 프론티어 AI 3팀, 팀명 판타스틱4 발표를 시작하겠습니다.
저희 팀은 4명의 팀원으로 구성되어 있습니다.
주제는 ‘펀더멘탈 분석을 통한 주식 추천 서비스‘ 입니다.

## Slide 2: CONTENTS
프로젝트 개요
  프로젝트 개요 및 필요 사항
프로젝트 설계
  아키텍처 구성도
  메뉴구성도
  프로젝트 화면 설계
  함수정의
  프로젝트 모델구조
추진 일정 및 조직
  수행 조직 및 업무 분장
  세부 추진 일정
Notes: 목차입니다.
프로젝트 개요 – 프로젝트 설계 – 추진 일정 및 조직 – 맺는말 로 진행하겠습니다.

## Slide 3: 프로젝트 개요 | 개요 및 필요사항
지수, 환율, VIX, 필라델피아 반도체 지수 등 시장 정보 등을 학습시킨 AI활용한 주식종목 투자판단 서비스 개발
증권사에서 제공하는 API 및 공공 포털, 국내 외 사이트에서 제공하는 데이터를 수집 저장하여 펀더멘털 분석을 통한 예측
PyQt를 이용한 클라이언트 구현 및 파이썬을 이용한 데이터 수집, 저장, SQLLite DB 활용 및 스케줄러 구현
프로젝트 개요
프로젝트 필요사항
주요내용
Time2Vec, GPT-3, 데이터 스무딩, Auto Encoder 등 AI 알고리즘 및 관련 기술
파이썬, 판다스, 자바스크립트, SQLLite , PyQt등 IT 기술
증권사 API 사용법 및 펀더멘탈 기법 등 주요 주식 용어 이해
관련 기술 및 필요사항
Notes: 프로젝트는 지수, 환율, VIX, 필라델피아 반도체 지수 등 시장 정보 등을 학습시킨 AI를 활용하여 주식종목 투자판단 서비스를 개발하게 됩니다.
DART 와 증권사 API 를 활용하여 펀더멘털 정보를 분석하여 분기단위의 주가 상승, 하락을 예측하게 될 것입니다.
UI는 Python 을 활용하기 위해 PyQT 를 사용하여 클라이언트를 개발할 것입니다.
이 프로젝트를 통해 저희 팀은 AI 교육과정 심화 학습을 목표로 합니다.
파이썬 활용과 주가 예측 분야에서 사용하는 AI 알고리즘을 학습할 것입니다.
더불어 증권사 API 를 활용하여 완성도 높은 산출물을 만들고자 합니다.

## Slide 4: 프로젝트 설계 | 아키텍처 구성도
AP 서버
아키텍처 구성도
주식추천 서비스 플랫폼
PyQt (클라이언트)
Data수집 모듈
증권사
공공포털
국내외 사이트
AI
핵심 코어
데이터 스무딩
Auto Encoder
Time2Vec
GPT-3
모델
데이터 처리
예측
시각화
DBMS
데이터처리
FILE
Notes: 다음은 프로젝트 설계 입니다.
아키텍처는 다음과 같이 구성됩니다.
증권사, 공공포털 및 주식정보를 제공하는 사이트에서 데이터를 수집하고 이를 AI 알고리즘에 학습시켜 모델을 만들고 예측을 수행하게 됩니다.
예측 결과는 시각화처리를 통해 클라이언트에 제공될 것입니다.

## Slide 5: 프로젝트 설계 | 메뉴 구성도
1. 시장현황
1.1 지수정보 // Content
1.2 환율정보 // Content
0. 홈(Intro)
0.1 서비스 가이드 소개 메뉴설명 주요기능
2. 관심종목
2.1 관심종목 목록 종목별요약 종목 추가 종목 삭제
3. AI추천종목
3.1 추천종목 목록 종목별 추천포인트 관심종목으로 등록 단기수익정렬 높은수익률정렬
*모듈 M1. 종목상세
AI 분기별 예측 AI 분석 코멘트 주가현황 일별시세 관련뉴스
메뉴 구성도
Notes: 메뉴는 다음과 같이 설계되었습니다.
프로젝트의 핵심이자 목표인 AI 주가예측을 서비스하기 위해 종목검색과 관심종목 관리 메뉴를 구성하였으며,
사용자의 관심종목 목록 외에 AI 에서 선별한 추천종목을 표시하는 메뉴가 구성됩니다.
관심종목과 AI추천종목 메뉴를 통해 각 주식종목의 현황정보와 AI 분석 결과를 표시하게 됩니다.

## Slide 6: 프로젝트 설계 | 화면 설계(레이아웃)
주식 추천 서비스
❷ Main Layer
❶ GNB
❺ Notice Area
HOME
시장현황
관심종목
AI추천종목
새로운 추천종목
3건이 있습니다
❸ Module Layer
뉴스 페이지 컨텐츠…
❹ Contents Popup
화면 설계
Notes: 화면 설계는 다음과 같이 구성했습니다.
먼저 전체 레이아웃 설계 화면입니다. 원활한 시연을 위해 PC 화면을 기반으로 설계했습니다.
좌측에 메뉴영역과 우측에 각 메뉴 하위의 화면, 주식종목을 표시하는 레이아웃과 뉴스 등 외부 컨텐츠를 팝업형태로 표시하는 컨텐츠 팝업으로 구성됩니다.

## Slide 7: 프로젝트 설계 | 화면 설계(메뉴영역)
화면 좌측에 항상 표시되는 영역
  메뉴 화면 이동을 위한 아이콘/메뉴명 표시
  주요 알림 표시
❶ [메뉴토글] 버튼 클릭: 펼치기 / 접기 토글
  메뉴명 표시를 생략하여 화면 영역 활용
❷ [메뉴명] 버튼 클릭: 해당 화면 열기
  메뉴 아이콘 또는 메뉴명을 클릭하면 해당 화면이 우측 Main Layer 창에서 열림
  HOME: [화면ID]
  시장현황:
  관심종목:
  AI추천종목:
❸ [알림] 버튼 클릭: 알림내용 팝업 표시
  알림 텍스트를 풍선 형태의 팝업으로 표시
  알림 텍스트를 클릭하면 해당 화면으로 이동
HOME
시장현황
관심종목
AI추천종목
새로운 추천종목 3건이 있습니다
펼치기 / 접기
❶
❷
❸
Notes: 메뉴 영역은 전체 메뉴와 AI 분석이 완료된 종목을 표시하기 위한 알림 메시지 영역이 있습니다.

## Slide 8: 프로젝트 설계 | 화면 설계(시장현황)
주식 추천 서비스
시장현황 정보를 보여주는 대시보드
  외부 정보를 활용하여 요약 정보 표시
❶ [지수정보] 영역
❷ [환율정보] 영역
시장현황
지수정보
환율정보
❶
❷
Notes: 시장현황 화면 입니다.
주식시장 기본 정보를 표시합니다.
이 화면은 주식정보를 제공하는 사이트에서 데이터 수집 및 시각화를 활용하여 구성할 것입니다.

## Slide 9: 프로젝트 설계 | 화면 설계(관심종목)
사용자가 등록한 관심 종목 목록 표시
  종목검색을 이용하여 종목 검색 후 등록하여 목록 표시
❶ [종목검색] 버튼 클릭: 종목검색 팝업 호출
  종목검색 화면 팝업 표시
❷ 관심종목 목록
  ❷ -1 [종목] 버튼 클릭 : 종목상세 화면 열기
  ❷ -2 AI분석 내용이 포함되어 있는지 표시
  ❷ -3 [삭제[ 버튼 클릭 : 해당 종목을 관심목록에서 삭제
주식 추천 서비스
관심종목
LG디스플레이 16,650 +3.42%
삼성전자 72,900 -1.35%
SK하이닉스 116,500 -3.32%
셀트리온 360,000 +1.84%
❶
❷
❷-1
❷-2
❷-3
Notes: 관심종목 화면 입니다.
사용자가 직접 종목을 검색하고 추가한 목록을 표시합니다.
목록에서 종목을 선택하면 종목의 상세정보가 표시됩니다.
상세정보 화면은 AI추천종목 화면에서도 동일하게 호출되기 때문에 뒤에서 설명하도록 하겠습니다.
주식정보는 매일 변동되기 때문에 모든 종목에 대한 분석결과를 만들기 위해서는 많은 시간과 컴퓨팅 자원이 필요합니다.
그래서 AI 분석 정보가 포함된 경우에 로봇 아이콘이 표시될 것입니다.

## Slide 10: 프로젝트 설계 | 화면 설계(종목검색/추가)
종목검색 및 관심목록 등록
  종목검색을 이용하여 종목을 등록해야 함
❶ [검색어] 입력 후 조회 :
❷ 검색결과 목록
  ❶ 에서 검색 후, 검색 조건에 맞는 결과 목록 표시
  관심등록 버튼을 클릭하면 관심목록에 해당 종목이 추가
주식 추천 서비스
관심종목
LG디스플레이 16,650 +3.42%
삼성전자 72,900 -1.35%
SK하이닉스 116,500 -3.32%
셀트리온 360,000 +1.84%
/
003490 대한항공 28,400 +3.42% 코스피
003495 대한항공우 46,000 -1.29% 코스피
대한항공
검색결과 2건
종목코드 종목명 현재가 변동률 시장 관심등록
❶
❷
Notes: 종목 추가시에는 증권사 API 를 통해 종목코드와 주요 정보들을 가져올 것입니다.
이 화면에서 관심종목 목록을 추가할 수 있습니다.

## Slide 11: 프로젝트 설계 | 화면 설계(AI추천종목)
AI 분석결과 추천하는 종목을 표시
❶ 추천종목 목록
  각 종목을 클릭하면 종목상세 화면 열기
  ❶-1 버튼 클릭시 해당 추천종목을 관심종목 목록에 추가
주식 추천 서비스
AI추천종목
LG디스플레이 16,650 +3.42%
삼성전자 72,900 -1.35%
❶
❶-1
Notes: 다음은 AI추천종목 화면입니다.
AI 에서 선별한 종목을 표시하는 목록입니다.
추가 버튼으로 관심종목을 등록할 수 있습니다.
종목을 선택하면 다음과 같이 종목 상세화면이 표시됩니다.

## Slide 12: 프로젝트 설계 | 화면 설계(AI추천종목 상세)
종목 정보 표시
  AI 분석 결과가 포함된 경우 해당 정보를 상단에 표시
❶ 종목명
  관심종목 등록 또는 삭제 기능
❷ 주가현황
  증권사로부터 조회한 현재 주가 표시
❸ AI 분기별 예측
  ❸-1 분기단위 주가 변동 예측 표시
  ❸-2 분석 근거 내용을 문장으로 표시
❹ 일별시세
  일자별 주가를 증권사로부터 조회/표시
❺ 관련뉴스 (화면생략)
  종목의 관련 뉴스와 word cloud 표시
주식 추천 서비스
AI추천종목
LG디스플레이
AI 분기별 예측
3개월
6개월
9개월
1년
LG디스플레이 는 지난 3개월 대비 (PER)는 하락하였으나 영업이익은 증가하는 추세로 향후 6개월간 상승할 것으로 예측됨
16,650 전일대비 ▲550 +3.42%
일별시세
2020.12.10 | 16,650 | ▲ 550 | 16,050 | 16,650 | 15,900 | 4,644,366
2020.12.09 | 16,100 | ▲ 50 | 16,100 | 16,200 | 16,000 | 1,985,256
2020.12.08 | 16,050 | ▼ 50 | 16,150 | 16,400 | 15,900 | 3,186,318
❶
❷
❸
❹
❸-1
❸-2
Notes: 종목 상세화면은 주가현황, AI 예측, 일별시세, 관련뉴스 등으로 구성됩니다.
AI 예측 부분은 분석결과가 있을 때만 표시되고, 분석결과가 없는 종목의 경우 이를 제외한 컨텐츠만 표시되어 종목상세 화면을 모듈화하여 사용할 것입니다.
AI 분기별 예측 컨텐츠는 향후 1년까지의 분기 단위 주가 상승 또는 하락을 예측한 결과를 표시하게 될 것입니다.
다음 페이지에서 이 정보를 어떻게 산출할 것인지 설명 드리겠습니다.

## Slide 13: 프로젝트 설계 | 함수정의
함수정의
화면구분 | 함수명 | 파라미터 | 리턴 Type | 리턴 Value | 데이터 타입 | 비고
시장현황 | get_main_info_indicator |  | 리스트 | [코스피, 코스닥, 코스피200) | Float type | 실시간
시장현황 | get_main_info_chart |  | 데이터프레임 | [일자, 코스피지수, 코스닥지수, 코스피200지수] | Date, float type | 실시간
시장현황 | get_main_info_exchange |  | 리스트 | [달러/원, 엔/원, 유로/원, 위안/원) | Float type | 실시간
목록조회 | get_stock_list | 관심목록 AI추천목록 종목검색 구분자 | 데이터프레임 | [종목코드, 종목명, 현재가, 변동률, 유가시장구분] | String, Float type | DB
관심종목목록 | add_like_stocks | 종목코드 | T/F | True / False | T/F | 관심종목추가
관심종목목록 | delete_like_stocks | 종목코드 | T/F | True / False | T/F | 관심종목제외
Notes: (만기 시점을 두고 손절라인과 익절라인을 정해 해당 라인에 도달하면 1, -1로 labelling한다.)
분기별 예측은 각 분기 3개월/6개월/9개월/1년 을 만기로 설정하고,
기간 내 상승/하락 계산 비율이 지정한 수치를 넘어서면 상승 또는 하락으로 예측 결과를 내게 됩니다.

## Slide 14: 프로젝트 설계 | 모델구조
모델구조
레이블링(트리플 베리어 방법)
익절( 동적 or 고정) = 1
손절( 동적 배리어 or 고정) = -1
만기(0 or 실현 손익)
Notes: (만기 시점을 두고 손절라인과 익절라인을 정해 해당 라인에 도달하면 1, -1로 labelling한다.)
분기별 예측은 각 분기 3개월/6개월/9개월/1년 을 만기로 설정하고,
기간 내 상승/하락 계산 비율이 지정한 수치를 넘어서면 상승 또는 하락으로 예측 결과를 내게 됩니다.

## Slide 15: 프로젝트 설계 | 모델구조
모델구조
모델 전체 과정
데이터
스무딩
미분 불가능한 함수를 미분 가능한 함수로 변형
Auto
Encoder
Time2Vec
GPT-3 Model
그래프 상의
Feature 찾기
패턴 찾기
모델 예측
Notes: 다음은 이 예측 분석을 처리하기 위한 모델 설계입니다.
딥러닝은 미분 가능한 함수를 데이터로 넣어야 하는데, 주식데이터는 미분 가능한 함수가 아니므로 미분 가능하게 바꿔주어야 합니다. 이 과정을 스무딩이라고 합니다. 그 다음은 AutoEncoder를 통해 함수 내에 특징점을 찾고자 합니다. 예를 들어 변곡점이나 주가 방향이 전환되는 순간을 파악하여 모델에 넣고자 합니다. Time2Vec을 이용해 주가의 패턴을 익히고 GPT-3모델을 통해 예측하고자 합니다. GPT-3를 사용하는 이유는 주가는 IID 분포를 가지는데, Transformer가 IID분포를 학습하기 때문입니다. GPT-3는 Transformer모델의 일종인 모델로 가장 성능이 좋아 선택하였습니다.
데이터 스무딩 : 미분 불가능 한 함수를 변형하여 미분 가능한 함수로 바꿔줌
Auto Encoder : 특정한 기간내에 feature를 찾는 것
Time2Vec : 패턴분석 모델 – 비주기적 패턴과 주기적 패턴 찾기
GPT-3 : IID 분포 예측 모델

## Slide 16: 추진 일정 및 조직 | 수행 조직 및 업무분장
수행 조직 및 업무 분장
서버 개발 및 증권사 API 연계 및 공시정보 수집(DART Open API) 개발
임채곤
PyQt를 이용한 화면 개발(시장 조회,관심종목 조회,추천종목 조회)
박준연
서버 개발 및 공공 포털, 국내 외 사이트에서 제공하는 데이터를 크롤링
이상효
Time2Vec, GPT-3, 데이터 스무딩, Auto Encoder을 활용한 주식 추천 모델 개발
김윤주
판타스틱4
Notes: 다음은 팀원별 업무 분장 입니다.

## Slide 17: 추진 일정 및 조직 | 세부 추진 일정
세부 추진 일정
일정
TASK No. | TITLE & TASK |  | 산출물 |  | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태
 |  |  |  |  | 정 | 부 | START | END | 
1 | 요구사항 정의 & 명세화 |  |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 
1.1 | 계획 |  |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 
1.1.1 | 주제 선정 |  |  |  | ALL |  | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.1 |  | 선별 주제별 정보 탐색 |  |  | ALL |  | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 완료
1.1.1.2 |  | 주제 확정 |  |  | ALL |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 완료
1.1.2 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.2.1 |  | 공시정보 수집 방식 조사 | 관련URL |  | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.2.2 |  | 유사 모델 조사 | 관련URL |  | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.3 | 주요 역할 분배 |  |  |  | 임채곤 |  | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 완료
1.2 | 분석 & 설계 |  |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-18 | 
1.2.1 | 오프라인 미팅 |  |  | 회의록 | ALL |  | 2020-11-16 | 2021-02-26 | 완료
1.2.1.1 |  | 메뉴 설계 |  | 메뉴구성도 | 이상효 |  | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 완료
1.2.1.2 |  | 기능 설계 |  | 기능정의서 | 이상효 |  | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 완료
1.2.1.3 |  | 화면 설계 |  | 화면구성도 | ALL |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 완료
1.2.1.4 |  | 요구사항 도출 |  | 요구사항정의서 | 이상효 |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 완료
1.2.1.5 |  | 아키텍처 설계, 사용기술 선정 |  | 아키텍처 설계서 | 임채곤 |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 완료
1.3 | 착수보고 |  |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 
1.3.1 |  | 착수보고 문서 작성 | 착수보고서 |  | ALL |  | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 
Notes: 세부 추진일정은 앞서 보신 업무분장에 따라 진행됩니다.
이 페이지는 현재 진행중인 착수보고까지의 일정이며

## Slide 18: 추진 일정 및 조직 | 세부 추진 일정
세부 추진 일정
일정
TASK No. | TITLE & TASK |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태
 |  |  |  | 정 | 부 | START | END | 
2 | 구현 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
2.1 | 화면 개발 |  |  | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
2.1.1 |  | 시장 조회 | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 진행 중
2.1.2 |  | 관심종목 조회 | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 진행 중
2.1.3 |  | 추천종목 조회 | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 진행 중
2.2 | 서버 개발 |  |  | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
2.2.1 |  | 증권사 API 연계 | 코드 | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | Drop
2.2.2 |  | 데이터 Crawling | 코드 | 이상효 | 임채곤 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
2.2.3 |  | 공시정보 수집(DART Open API) | 코드 | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
2.3 | 모델 개발 |  |  | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
2.3.1 |  | 데이터 전처리,EDA | 코드 | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
2.3.2 |  | 알고리즘 구현 및 모델 개발 | 코드 | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 진행 중
2.4 | 중간보고 |  |  | ALL |  | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
4.1.1 | 중간보고 문서 작성 |  | 중간보고서 | ALL |  | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
3 | 테스트 |  |  |  |  | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 
3.1 | 단위테스트 |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 
3.2 | 통합테스트 |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 
3.3 | 모델성능테스트 |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 
4 | Closing |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 
4.1 | 최종결과보고 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 
4.1.1 | 최종결과 문서 작성 |  | 최종보고서 | ALL |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 
Notes: 내년 1월말까지 개발을 완료하고
2월간에는 테스트를 진행하여
최종결과보고 일정을 준비하게 됩니다.
이상으로 AI 3팀, ‘펀더멘탈 분석을 통한 주식 추천 서비스‘ 착수보고를 마치겠습니다.
감사합니다.