## Slide 1: 펀더멘탈 분석을 통한 주식 추천 서비스(종료보고)
WDF-AI-PJT01 AI 3팀(판타스틱4)
Notes: 디지털 프론티어 AI 3팀, 팀명 판타스틱4 발표를 시작하겠습니다.
저희 팀은 4명의 팀원으로 구성되어 있습니다.
주제는 ‘펀더멘탈 분석을 통한 주식 추천 서비스‘ 입니다.

## Slide 2: CONTENTS
프로젝트 개요
  프로젝트 개요 및 필요 사항
  아키텍처 구성도
  메뉴구성도
프로젝트 구현 결과
  화면 레이아웃
  데이터 FLOW
  프로젝트 모델구조
추진 일정 및 조직
  수행 조직 및 업무 분장
  세부 추진 일정
Notes: 목차입니다.
프로젝트 개요 – 프로젝트 설계 – 추진 일정 및 조직 – 맺는말 로 진행하겠습니다.

## Slide 3: 프로젝트 개요 | 개요 및 필요사항
시가,종가,저가,고가,거래량 등 주식 별 거래 정보를 학습을 기반으로 AI활용한 주식종목 투자판단 서비스 개발
공공 포털 (네이버 금융 및 야후 파이낸스) 사이트에서 제공하는 데이터를 수집 저장하여 펀더멘털 분석을 통한 예측
PyQt를 이용한 클라이언트 구현 및 파이썬을 이용한 데이터 수집, 저장, SQLite DB 활용 및 스케줄러 구현
프로젝트 개요
프로젝트 필요사항
주요내용
Time2Vec, Transformer 등 AI 알고리즘 이해
CUDA를 활용한 GPU 사용법 이해
파이썬, 판다스, 자바스크립트, SQLite , PyQt 등 IT 기술
관련 기술 및 필요사항
Notes: 네이버 금융 : 주식 종목별 실시간 정보 및 금리 및 환율
야후 파이낸스 : 코스피, 코스닥 주가 시장 정보
프로젝트는 지수, 환율, VIX, 필라델피아 반도체 지수 등 시장 정보 등을 학습시킨 AI를 활용하여 주식종목 투자판단 서비스를 개발하게 됩니다.
DART 와 증권사 API 를 활용하여 펀더멘털 정보를 분석하여 분기단위의 주가 상승, 하락을 예측하게 될 것입니다.
UI는 Python 을 활용하기 위해 PyQT 를 사용하여 클라이언트를 개발할 것입니다.
이 프로젝트를 통해 저희 팀은 AI 교육과정 심화 학습을 목표로 합니다.
파이썬 활용과 주가 예측 분야에서 사용하는 AI 알고리즘을 학습할 것입니다.
더불어 증권사 API 를 활용하여 완성도 높은 산출물을 만들고자 합니다.

## Slide 4: 프로젝트 개요 | 아키텍처 구성도
AP 서버
아키텍처 구성도
주식추천 서비스 플랫폼
PyQt (클라이언트)
Data수집 모듈
공공포털 (한국거래소)
국내외 사이트 (네이버,야후)
AI
핵심 코어
데이터 스무딩
Auto Encoder
Time2Vec
GPT-3
모델
데이터 처리
예측
시각화
DBMS
데이터처리
FILE
파일 처리
크롤링
Notes: 다음은 프로젝트 설계 입니다.
아키텍처는 다음과 같이 구성됩니다.
증권사, 공공포털 및 주식정보를 제공하는 사이트에서 데이터를 수집하고 이를 AI 알고리즘에 학습시켜 모델을 만들고 예측을 수행하게 됩니다.
예측 결과는 시각화처리를 통해 클라이언트에 제공될 것입니다.

## Slide 5: 프로젝트 개요 | 메뉴 구성도
1. 시장현황
1.1 지수정보
0. 홈(Intro)
2. 관심종목
2.1 관심종목 목록 종목별요약
3. AI추천종목
3.1 추천종목 목록 AI 분기별 예측
메뉴 구성도
Notes: 메뉴는 다음과 같이 설계되었습니다.
프로젝트의 핵심이자 목표인 AI 주가예측을 서비스하기 위해 종목검색과 관심종목 관리 메뉴를 구성하였으며,
사용자의 관심종목 목록 외에 AI 에서 선별한 추천종목을 표시하는 메뉴가 구성됩니다.
관심종목과 AI추천종목 메뉴를 통해 각 주식종목의 현황정보와 AI 분석 결과를 표시하게 됩니다.

## Slide 6: 프로젝트 구현 결과| 화면 레이아웃
시장현황
Notes: 화면 설계는 다음과 같이 구성했습니다.
먼저 전체 레이아웃 설계 화면입니다. 원활한 시연을 위해 PC 화면을 기반으로 설계했습니다.
좌측에 메뉴영역과 우측에 각 메뉴 하위의 화면, 주식종목을 표시하는 레이아웃과 뉴스 등 외부 컨텐츠를 팝업형태로 표시하는 컨텐츠 팝업으로 구성됩니다.

## Slide 7: 프로젝트 구현 결과| 화면 레이아웃
관심종목
Notes: 화면 설계는 다음과 같이 구성했습니다.
먼저 전체 레이아웃 설계 화면입니다. 원활한 시연을 위해 PC 화면을 기반으로 설계했습니다.
좌측에 메뉴영역과 우측에 각 메뉴 하위의 화면, 주식종목을 표시하는 레이아웃과 뉴스 등 외부 컨텐츠를 팝업형태로 표시하는 컨텐츠 팝업으로 구성됩니다.

## Slide 8: 프로젝트 구현 결과| 화면(레이아웃)
AI 추천종목
Notes: 화면 설계는 다음과 같이 구성했습니다.
먼저 전체 레이아웃 설계 화면입니다. 원활한 시연을 위해 PC 화면을 기반으로 설계했습니다.
좌측에 메뉴영역과 우측에 각 메뉴 하위의 화면, 주식종목을 표시하는 레이아웃과 뉴스 등 외부 컨텐츠를 팝업형태로 표시하는 컨텐츠 팝업으로 구성됩니다.

## Slide 9: 프로젝트 구현 결과 | 데이터 FLOW
데이터 FLOW
Notes: (만기 시점을 두고 손절라인과 익절라인을 정해 해당 라인에 도달하면 1, -1로 labelling한다.)
분기별 예측은 각 분기 3개월/6개월/9개월/1년 을 만기로 설정하고,
기간 내 상승/하락 계산 비율이 지정한 수치를 넘어서면 상승 또는 하락으로 예측 결과를 내게 됩니다.

## Slide 10: 프로젝트 구현 결과 | 모델구조
모델구조
모델 전체 과정
Time2Vec
Trans former
패턴 찾기
모델 예측
Notes: 다음은 이 예측 분석을 처리하기 위한 모델 설계입니다.
딥러닝은 미분 가능한 함수를 데이터로 넣어야 하는데, 주식데이터는 미분 가능한 함수가 아니므로 미분 가능하게 바꿔주어야 합니다. 이 과정을 스무딩이라고 합니다. 그 다음은 AutoEncoder를 통해 함수 내에 특징점을 찾고자 합니다. 예를 들어 변곡점이나 주가 방향이 전환되는 순간을 파악하여 모델에 넣고자 합니다. Time2Vec을 이용해 주가의 패턴을 익히고 GPT-3모델을 통해 예측하고자 합니다. GPT-3를 사용하는 이유는 주가는 IID 분포를 가지는데, Transformer가 IID분포를 학습하기 때문입니다. GPT-3는 Transformer모델의 일종인 모델로 가장 성능이 좋아 선택하였습니다.
데이터 스무딩 : 미분 불가능 한 함수를 변형하여 미분 가능한 함수로 바꿔줌
Auto Encoder : 특정한 기간내에 feature를 찾는 것
Time2Vec : 패턴분석 모델 – 비주기적 패턴과 주기적 패턴 찾기
GPT-3 : IID 분포 예측 모델

## Slide 11: 프로젝트 구현 결과 | 모델구조
모델구조
Time2Vec
Time2Vec
패턴 찾기
Time Series data는 일반적인 Sequential data와 차이가 있음
1. Time 자체가 feature
2. Non periodic data의 존재
Time2Vec가 위의 2가지 특징을 포함시키도록 Preprocessing
Notes: 다음은 이 예측 분석을 처리하기 위한 모델 설계입니다.
딥러닝은 미분 가능한 함수를 데이터로 넣어야 하는데, 주식데이터는 미분 가능한 함수가 아니므로 미분 가능하게 바꿔주어야 합니다. 이 과정을 스무딩이라고 합니다. 그 다음은 AutoEncoder를 통해 함수 내에 특징점을 찾고자 합니다. 예를 들어 변곡점이나 주가 방향이 전환되는 순간을 파악하여 모델에 넣고자 합니다. Time2Vec을 이용해 주가의 패턴을 익히고 GPT-3모델을 통해 예측하고자 합니다. GPT-3를 사용하는 이유는 주가는 IID 분포를 가지는데, Transformer가 IID분포를 학습하기 때문입니다. GPT-3는 Transformer모델의 일종인 모델로 가장 성능이 좋아 선택하였습니다.
데이터 스무딩 : 미분 불가능 한 함수를 변형하여 미분 가능한 함수로 바꿔줌
Auto Encoder : 특정한 기간내에 feature를 찾는 것
Time2Vec : 패턴분석 모델 – 비주기적 패턴과 주기적 패턴 찾기
GPT-3 : IID 분포 예측 모델

## Slide 12: 프로젝트 구현 결과 | 모델구조
모델구조
Transformer
모델 예측
LSTM vs Transformer
LSTM은 conditional probabilities를 학습
Transformer는 i.i.d를 학습
금융 데이터는 i.i.d를 가정하므로 transformer가 적절
i.i.d (independently and identically distribution)
- 독립분포이면서 각 시점에 unique한 특징을 가지는 분포
Trans former
Notes: 다음은 이 예측 분석을 처리하기 위한 모델 설계입니다.
딥러닝은 미분 가능한 함수를 데이터로 넣어야 하는데, 주식데이터는 미분 가능한 함수가 아니므로 미분 가능하게 바꿔주어야 합니다. 이 과정을 스무딩이라고 합니다. 그 다음은 AutoEncoder를 통해 함수 내에 특징점을 찾고자 합니다. 예를 들어 변곡점이나 주가 방향이 전환되는 순간을 파악하여 모델에 넣고자 합니다. Time2Vec을 이용해 주가의 패턴을 익히고 GPT-3모델을 통해 예측하고자 합니다. GPT-3를 사용하는 이유는 주가는 IID 분포를 가지는데, Transformer가 IID분포를 학습하기 때문입니다. GPT-3는 Transformer모델의 일종인 모델로 가장 성능이 좋아 선택하였습니다.
데이터 스무딩 : 미분 불가능 한 함수를 변형하여 미분 가능한 함수로 바꿔줌
Auto Encoder : 특정한 기간내에 feature를 찾는 것
Time2Vec : 패턴분석 모델 – 비주기적 패턴과 주기적 패턴 찾기
GPT-3 : IID 분포 예측 모델

## Slide 13: 추진 일정 및 조직 | 수행 조직 및 업무분장
수행 조직 및 업무 분장
서버 개발 및 공공 포털, 국내 외 사이트에서 제공하는 데이터를 크롤링
임채곤
PyQt를 이용한 화면 개발(시장 조회,관심종목 조회,추천종목 조회)
박준연
서버 개발 및 공공 포털, 국내 외 사이트에서 제공하는 데이터를 크롤링
이상효
Time2Vec, GPT-3, 데이터 스무딩, Auto Encoder을 활용한 주식 추천 모델 개발
김윤주
판타스틱4
Notes: 다음은 팀원별 업무 분장 입니다.

## Slide 14: 추진 일정 및 조직 | 세부 추진 일정
세부 추진 일정
일정
TASK No. | TITLE & TASK |  | 산출물 |  | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태
 |  |  |  |  | 정 | 부 | START | END | 
1 | 요구사항 정의 & 명세화 |  |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 
1.1 | 계획 |  |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 
1.1.1 | 주제 선정 |  |  |  | ALL |  | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.1 |  | 선별 주제별 정보 탐색 |  |  | ALL |  | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 완료
1.1.1.2 |  | 주제 확정 |  |  | ALL |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 완료
1.1.2 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.2.1 |  | 공시정보 수집 방식 조사 | 관련URL |  | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.2.2 |  | 유사 모델 조사 | 관련URL |  | ALL |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 완료
1.1.3 | 주요 역할 분배 |  |  |  | 임채곤 |  | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 완료
1.2 | 분석 & 설계 |  |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-18 | 
1.2.1 | 오프라인 미팅 |  |  | 회의록 | ALL |  | 2020-11-16 | 2021-02-26 | 완료
1.2.1.1 |  | 메뉴 설계 |  | 메뉴구성도 | 이상효 |  | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 완료
1.2.1.2 |  | 기능 설계 |  | 기능정의서 | 이상효 |  | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 완료
1.2.1.3 |  | 화면 설계 |  | 화면구성도 | ALL |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 완료
1.2.1.4 |  | 요구사항 도출 |  | 요구사항정의서 | 이상효 |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 완료
1.2.1.5 |  | 아키텍처 설계, 사용기술 선정 |  | 아키텍처 설계서 | 임채곤 |  | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 완료
1.3 | 착수보고 |  |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 
1.3.1 |  | 착수보고 문서 작성 | 착수보고서 |  | ALL |  | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 
Notes: 세부 추진일정은 앞서 보신 업무분장에 따라 진행됩니다.
이 페이지는 현재 진행중인 착수보고까지의 일정이며

## Slide 15: 추진 일정 및 조직 | 세부 추진 일정
세부 추진 일정
일정
TASK No. | TITLE & TASK |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태
 |  |  |  | 정 | 부 | START | END | 
2 | 구현 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
2.1 | 화면 개발 |  |  | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
2.1.1 |  | 시장 조회 | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 진행 중
2.1.2 |  | 관심종목 조회 | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 진행 중
2.1.3 |  | 추천종목 조회 | 코드 | 박준연 | 김윤주 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 진행 중
2.2 | 서버 개발 |  |  | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
2.2.1 |  | 증권사 API 연계 | 코드 | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | Drop
2.2.2 |  | 데이터 Crawling | 코드 | 이상효 | 임채곤 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
2.2.3 |  | 공시정보 수집(DART Open API) | 코드 | 임채곤 | 이상효 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
2.3 | 모델 개발 |  |  | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
2.3.1 |  | 데이터 전처리,EDA | 코드 | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
2.3.2 |  | 알고리즘 구현 및 모델 개발 | 코드 | 김윤주 | 박준연 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
2.4 | 중간보고 |  |  | ALL |  | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 
4.1.1 | 중간보고 문서 작성 |  | 중간보고서 | ALL |  | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 완료
3 | 테스트 |  |  |  |  | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 
3.1 | 단위테스트 |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 완료
3.2 | 통합테스트 |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 완료
3.3 | 모델성능테스트 |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 완료
4 | Closing |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 
4.1 | 최종결과보고 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 완료
4.1.1 | 최종결과 문서 작성 |  | 최종보고서 | ALL |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 
Notes: 내년 1월말까지 개발을 완료하고
2월간에는 테스트를 진행하여
최종결과보고 일정을 준비하게 됩니다.
이상으로 AI 3팀, ‘펀더멘탈 분석을 통한 주식 추천 서비스‘ 착수보고를 마치겠습니다.
감사합니다.